EFETIVA OS

Sistema de Gestão Administrativa — Documento de Especificação do MVP

Versão 0.1 · Ativerso Soluções Digitais para Efetiva SST · Agosto 2026

# 1. Visão Geral

## 1.1 Problema

A Efetiva SST hoje conduz o controle financeiro (entradas e saídas) e o relacionamento com clientes de forma dispersa — planilhas soltas e registros no Notion sem integração entre si. Não há visão consolidada de fluxo de caixa, nem rastreabilidade clara entre contrato firmado e valores recebidos.

## 1.2 Objetivo do MVP

Centralizar, em um único PWA de uso interno, o controle financeiro (entradas, saídas e precificação) e um CRM leve (clientes e contratos), com acesso multiusuário para a equipe da Efetiva.

## 1.3 Fora do escopo desta versão

- Relatórios avançados / BI

- Integrações bancárias automáticas (open finance, conciliação)

- Portal de acesso para clientes

- Automações de cobrança

# 2. Público e Perfis de Acesso

O sistema é de uso exclusivo interno (Rodrigo + equipe pequena da Efetiva). Dois perfis no MVP:

- Admin — acesso total: configurações, precificação, todos os lançamentos e contratos.

- Equipe — cadastro e edição de clientes/contratos, lançamentos financeiros; sem acesso a configurações sensíveis de precificação.

Controle de acesso via Supabase Auth + Row Level Security (RLS) — requisito de dia 1, não item de versão futura, por lidar com dados financeiros reais da empresa.

# 3. Escopo Funcional do MVP

## 3.1 Módulo CRM leve

- Cadastro de clientes (dados da empresa, contato, segmento)

- Contratos vinculados a um cliente (serviço, valor, recorrência, vigência, status)

- Listagem e busca de clientes/contratos por status

## 3.2 Módulo Financeiro

- Lançamentos de entrada e saída, com categoria

- Categorias financeiras configuráveis

- Vínculo opcional entre lançamento e contrato (rastreabilidade de receita)

- Visão de fluxo de caixa mensal (saldo, entradas, saídas)

- Tabela de precificação — reaproveitando a lógica já usada no Notion, indexada por CUB e grau de risco NR-4

## 3.3 Motor de Preços

Módulo dedicado a transformar cotações de fornecedores em preço final de repasse ao cliente, com margem aplicada de forma sistemática — hoje feito de forma manual/dispersa.

- Cadastro de fornecedores

- Registro de cotações/preços recebidos por fornecedor, por item ou serviço

- Comparação automática entre cotações para identificar o melhor valor por item

- Regras de margem (percentual ou fixa) por categoria ou item

- Cálculo automático do valor de repasse ao cliente (melhor custo + margem)

- Tabela/lista consolidada de preços prontos para uso na criação de contratos

## 3.4 Dashboard

- Saldo atual

- Contratos ativos

- Recebíveis pendentes

- Alertas de vencimento de contrato

# 4. Modelo de Dados (visão de alto nível)

Entidades centrais do MVP e como se relacionam. Detalhamento de colunas e constraints fica para a etapa de schema no Supabase.

| Entidade | Campos principais | Relacionamentos |
| --- | --- | --- |
| clients | nome, cnpj/cpf, segmento, contato, status | 1:N com contracts |
| contracts | cliente_id, serviço, valor, recorrência, vigência, status | N:1 com clients · 1:N com financial_entries |
| financial_entries | tipo (entrada/saída), valor, data, categoria_id, contrato_id (opcional) | N:1 com financial_categories · N:1 com contracts |
| financial_categories | nome, tipo, cor | 1:N com financial_entries |
| pricing_table | grau_de_risco_nr4, cub_referência, valor_base | referenciada na criação de contracts |
| suppliers | nome, categoria, contato | 1:N com supplier_quotes |
| supplier_quotes | fornecedor_id, item/serviço, valor, data_cotação, validade | N:1 com suppliers · alimenta price_list |
| margin_rules | categoria/item, margem (% ou fixa) | aplicada no cálculo de price_list |
| price_list | item, melhor_valor_fornecedor, margem_aplicada, valor_repasse_cliente | deriva de supplier_quotes + margin_rules · referenciada em contracts |
| profiles | user_id, nome, role (admin/equipe) | controla RLS em todas as tabelas acima |

# 5. Arquitetura Técnica

- Stack: React + TypeScript + Vite + Tailwind + Zustand + Supabase + Cloudflare Pages (mesma base validada nos outros produtos da Ativerso)

- Sem offline-first no MVP — é um sistema de uso interno em escritório, diferente de Risco360/FireCheck que operam em campo sem sinal. Decisão registrada para evitar complexidade desnecessária na v1.

- PWA instalável, com manifest completo (ícones PNG, não apenas SVG) e service worker simples (sem cache agressivo de dados financeiros)

- Code-splitting por rota desde o início — aprendizado direto do audit do Efetiva Gestão, que acumulou ~900KB de bundle monolítico por falta dessa prática desde o começo

# 6. Fluxo Principal

Cadastra cliente → cria contrato vinculado ao cliente → lançamentos financeiros são registrados manualmente ou vinculados ao contrato → dashboard reflete saldo, contratos ativos e pendências em tempo real.

# 7. Roadmap

| Fase | Entrega | Fora do escopo desta fase |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | CRM leve (clientes/contratos) + Financeiro (lançamentos, categorias, fluxo de caixa) + Motor de Preços (fornecedores, cotações, margem e cálculo de repasse) + Dashboard básico + Auth com RLS multiusuário | Relatórios avançados, integrações bancárias, portal do cliente, automações |
| Fase 2 | DRE simplificado, alertas de vencimento de contrato, exportação (CSV/PDF), precificação completa por grau de risco NR-4/CUB, histórico de variação de preço por fornecedor | Integrações bancárias automáticas, app mobile nativo |
| Fase 3 | Portal do cliente (visualização de contratos e documentos), integrações bancárias, automações de cobrança | — |

# 8. Requisitos Não Funcionais

- Segurança: RLS obrigatório em todas as tabelas com dados financeiros

- Performance: bundle inicial enxuto, code-splitting por rota, sem repetir o problema identificado no Efetiva Gestão

- Instalabilidade: PWA com manifest correto (ícones, lang, orientação adequada à densidade de dados de um ERP)

# 9. Decisões em Aberto

- Nome definitivo do sistema ("Efetiva OS" é título de trabalho)

- Se a precificação completa (CUB + grau de risco NR-4) entra na v1 ou fica simplificada para a Fase 2

- Se contratos recorrentes geram lançamento financeiro automático ou exigem confirmação manual

- Se a margem no Motor de Preços é única para toda a Efetiva ou configurável por categoria/item

- Se cotações vencidas (fora da validade) somem da comparação automaticamente ou ficam sinalizadas para revisão manual